|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTIDADE: | **FATEC - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE OURINHOS** | CURSO: | **ADS - ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS** |
| Orientador: | **VERA LUCIA SILVA CAMARGO** | Co Orientador: | **NUDSI (nudsi@fatecourinhos.edu.br)** |

|  |
| --- |
| PROJETO: Aplicação da metodologia Scrum e suas ferramentas na gestão de projetos no aprendizado de Engenharia de Software. |

**ALUNOS PARTICIPANTES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME | RA | EMAIL | TELEFONE | OBSERVAÇÕES | Estagio |
| Mirian Dias Noda | 0210481523039 | mirian.noda@fatec.sp.gov.br | 99694-7775 | Ourinhos | 07/2018 |
| Marco Paulo Pazianoto Horácio | 0210481523026 | marcos.horacio@fatec.sp.gov.br | 99664-5445 | Chavantes | - |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Início do Projeto: | **ABRIL/2017** | Previsão de Termino: | **JULHO/2018** | Data Término: | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| QUALIFICAÇÃO: | **NOVEMBRO/2017** | DEFESA: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_** | PUBLICAÇÃO: | \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | **CONTEÚDO DESENVOLVIDO** | **OBSERVAÇÕES** | **PARTICIPANTES** | **Assinatura** | **Próxima Reunião** |
| **1ºSem/17** | Encontros presenciais e de forma remota (e-mails) | Foram definidos tema e referenciais teóricos | Mirian/Vera |  | 10/06/2017 |
| **2ºSem/17**  12/06/2017 | - Reunião realizada para definir alterações do tema inicialmente proposto.  - Definição de metodologia a ser aplicada.  - Novas propostas de estudo da aplicação do método Scrum. | - Alterar a formatação do pré-projeto  - Mudar o tipo de modelo de processo de captação das informações geradas pelos alunos participantes.  - Descrever o método para os alunos em sala de aula. | Mirian/Vera |  | 26/06/2017 |
| 26/06/2017 | - Reunião realizada para discutir o andamento do projeto. | - Buscar artigos relacionados a aplicação do método Scrum no meio acadêmico. | Mirian/Vera |  | 10/07/2017 |
| 10/07/2017 | - Reunião realizada para revisar o projeto | - Alterar a parte escrita do projeto | Mirian/Vera |  | 14/08/2017 |
| 14/08/2017 | - Encontro para revisar as alterações realizadas | - Corrigir possíveis erros de gramática e colocação das referências autorais. | Mirian/Vera |  | 28/08/2017 |
| 28/08/2017 | - Reunião para definir as ferramentas que serão utilizadas no projeto | - Definição da utilização da ferramenta Trello e Github para atualização do projeto | Mirian/Vera |  | 11/09/2017 |
| 11/09/2017 | - Encontro para definir os treinamentos que serão realizados com os alunos | - Definição do treinamento que será realizado junto aos alunos para explicação do funcionamento do método Scrum | Mirian/Vera |  | 02/10/2017 |
| 02/10/2017 | - Reunião para acompanhamento do andamento do trabalho | - Revisão do método que está sendo aplicado, artigos e pesquisas realizadas no tema proposto | Mirian/Vera |  | 09/10/2017 |
| 09/10/2017 | - Revisão do projeto | -Revisão do método que está sendo aplicado, e artigos baixados | Mirian/Marcos/Vera |  | 11/10/2017 |
| 11/10/2017 | -Encontro realizado para conversar sobre as ferramentas que devem ser utilizadas | - Definição das ferramentas que serão aplicadas aos alunos | Mirian/Marcos/Vera |  |  |
| 18/10/17 | Definição do que deverá ser abordado na ferramenta  - Foi definido que será uma ferramenta que possa auxiliar o aluno no entendimento da aplicação do Scrum.  - A ferramenta deverá ter dicas das atividades propostas pela scrum e dos papeis dos profissionais que atuam no projeto  - Também que possam ser inseridas as atividades e as mesmas armazenadas em banco de dados para que ao final de um projeto possa ser feito a avaliação com uso dos dados armazenados | Alunos devem apresentar de forma escrita a ideia da ferramenta, e a mesma ser colocada no capítulo 3 do TG, descrevendo a **visão geral** proposta pelo TG (pesquisa e a ferramenta), as **ferramentas** a serem utilizadas nas 2 tarefas, o **método** de trabalho e os **procedimentos** os já realizados e os a serem realizados. | Mirian/Marcos/Vera/Sílvia |  | 01/11/2017 |
| 01/11/2017 | - Revisão da parte escrita  - Métodos  - Protótipo da ferramenta a ser desenvolvida | Orientação sobre a parte escrita, correção da ortografia.  O que deverá conter no capítulo Métodos, sobre a ferramenta Easy Scrum .  Apresentação das telas do protótipo | Mirian/ Marcos / Vera |  | 06/11/2017 |
| 06/11/2017 | - Informações sobre a qualificação | Entrega das fichas de entrega do trabalho  Informações sobre a data e apresentação da qualificação | Mirian/Marcos/Vera |  | 14/12/2017 |
| 14/12/2017 | - QUALIFICAÇÃO | Apresentação para a banca composta pelos professores: Vera Lúcia Camargo, João Maurício Hypólito e Fábio Nogueira. |  |  |  |
| 13/03/2017 | - Reunião para definição das modificações no TG para a defesa. | Revisão da parte escrita e definição de um novo título para a banca de defesa. | Marcos/Vera |  | 27/03/2018 |
| 27/03/2018 | - Revisão do título definitivo, definição de apresentações do Scrum e oficina | Conversa sobre o título definitivo para TG, apresentação para os alunos do 5º ADS Vespertino e a Oficina para o SIADS deste ano. | Mirian/Vera |  | 24/04/2018 |
| 24/04/2018 | - Reunião para definição de mudanças no texto e referências, falar sobre o artigo | Reunião para definir as mudanças necessárias no texto do trabalho de graduação e conversa sobre a possibilidade de se ajudar a prof. Vera, escrever um artigo para um congresso LACLO 2018, definição das ferramentas usadas na oficina do SIADS. | Marcos/Mirian/ Vera |  | 01/05/2018 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |